  
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРЕЛЮБСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Постановление

от   30.10.    2025 г.     №      45                                                      п. Октябрьский
 
Об утверждении Порядка принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 N 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», Уставом  Октябрьского сельского поселения Перелюбского муниципального района Саратовской  области, администрация Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:         
1. Утвердить Порядок принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области согласно приложению.
 2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Октябрьского муниципального образования в сети Интернет https://Октябрьское.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2025 года.
4. Порядок, утвержденный настоящим постановлением, действует до 01 сентября 2031 года.
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


 Глава Октябрьского МО                                                                        А.С.Комаров 







УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Октябрьского  МО
 от        30.10. 2025 № 45
(приложение)

Порядок 
принятия решения о консервации объекта капитального строительства 
муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской  области 


          1. Настоящий Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области устанавливает порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета   Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области (далее – Объект).
2. Решение о консервации Объекта принимается при необходимости прекращения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства или их приостановления более чем на 6 месяцев.
3. Решение о консервации Объекта принимается в соответствии с правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 N 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства» в форме распоряжения администрации Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области.
4. Проект распоряжения о консервации Объекта (далее – проект распоряжения) подготавливается главным распорядителем средств бюджета Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области – ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области, в рамках которой осуществляется строительство, реконструкция объекта (далее – Главный распорядитель).
5. Одновременно с проектом распоряжения в финансовый отдел администрации Перелюбского муниципального района Саратовской области, вносятся предложения о внесении изменений в решение Совета Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области о бюджете Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области и соответствующую муниципальную программу, которой предусмотрено предоставление за счет средств бюджета Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию Объекта.
6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией Объекта, или расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта в состояние, при котором возможно продолжение его строительства,  реконструкции, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных администрацией Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, с отражением указанных расходов в сведениях об объектах капитального строительства и объектах недвижимого имущества в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии указанных сведений).

ПОРЯДОК
принятия решения о проведении консервации объекта капитального строительства, находящегося в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области

1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает правила принятия  решения о  консервации  объекта  капитального  строительства,  находящегося в муниципальной собственности  (далее — объект капитального строительства).
1. Принятие решения о консервации объекта капитального строительства
1. Решение о консервации объекта капитального строительства (далее — решение о консервации) принимается в случае прекращения его строительства (реконструкции) или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства более чем на 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем.
1. Проект решения о консервации подготавливается органом местного самоуправления, на основании письменного уведомления лица, осуществляющего строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства (далее — государственный заказчик).
1. Решение о консервации принимается Советом  Октябрьского муниципального образования. 
1. В решении о консервации должны быть определены:
1. перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 2.7 настоящего Порядка;
1. лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки (должностное лицо государственного заказчика);
1. сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства (далее — техническая документация), а также сроки начала и окончания проведения работ по его консервации;
1. размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного государственным заказчиком и утвержденного Советом Октябрьского муниципального образования;
1. источник финансового обеспечения расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства.
1. На основании решения о консервации орган местного самоуправления совместно с государственным заказчиком проводит инвентаризацию выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства с целью зафиксировать фактическое состояние объекта капитального строительства, наличие проектной, рабочей документации, конструкций, материалов и оборудования, при этом:
1. выполняются схемы и чертежи с описанием состояния объекта капитального строительства и указанием объемов выполненных работ;
1. составляются ведомости, в которых указываются сведения:
[bookmark: _GoBack]а) о конструкциях, оборудование и материалах, примененных (смонтированных) на объекте капитального строительства, в том числе о конструкциях, оборудование и материалах, не использованных на объекте капитального строительства и подлежащих хранению;
б) о наличии (отсутствии) исполнительной документации.
1. После принятия решения о консервации орган местного самоуправления обеспечивает подготовку технической документации и утверждает ее.  Объем и содержание технической документации определяются заказчиком.
1. В состав работ по консервации объекта капитального строительства входят в том числе:
1) выполнение конструкций, в том числе временных, принимающих проектные нагрузки;
2) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;
3)  освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих
жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;
4)  приведение технологического оборудования в безопасное состояние;
1. отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта капитального строительства);
1. принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта капитального строительства и на территорию строительной площадки.
1. Орган местного самоуправления в течение 10 календарных дней после принятия решения о консервации письменно уведомляет, об этом заказчика, орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, а также орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если строительство (реконструкция) объекта капитального строительства подлежит государственному строительному надзору.


3.    Принятие решения о возобновлении строительства (реконструкции) законсервированного объекта капитального строительства
0. Проект решения о возобновлении строительства (реконструкции законсервированного объекта капитального строительства, а также об источнике финансового обеспечения расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта капитального строительства в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), подготавливается органом местного самоуправления на основании письменного уведомления заказчика.
0. В случае возобновления строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте капитального строительства заказчик осуществляет:
1. обследование технического состояния объекта капитального строительства, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ  по  восстановлению  утраченных  или  разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта капитального строительства;
1. внесение (при необходимости) изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, с последующим проведением в отношении указанных изменений государственной экспертизы проектной документации и  государственной  экологической   экспертизы (если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы) либо подготовку новой проектной документации.
0. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства принимается в форме правового акта Октябрьского муниципального образования, которым определяется, в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.
0. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, принимается при наличии в отношении такого объекта капитального строительства управленческого решения, принятого в соответствии с абзацем вторым подпункта "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 "О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства".
0. Орган местного самоуправления обязан заблаговременно,  но  не  позднее,  чем за 7 рабочих дней до возобновления строительства (реконструкции) объекта  капитального  строительства,  направить  в  орган,  выдавший
разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, уведомление о возобновлении строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.


1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением консервации объекта капитального строительства
1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, или расходов,  связанных с приведением такого объекта капитального строительства, ранее законсервированного, в состояние при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных заказчику на цели,  связанные  с  осуществлением  капитальных вложений, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства, в отношении объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального  строительства, осуществляется при наличии управленческого решения, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 постановления  Правительства  Российской  Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 "О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  не  завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства".



